# Arbeitspaketbeschreibung

|  |  |
| --- | --- |
| Arbeitspaket-Nr. | AP-3 |
| Phase | Entwicklung |
| Bezeichnung | Klasse Popkornmaschine |
| Verantwortlich | Daniel Franke |
| Termine | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Start Soll | 01.02.2024 | Start | 01.02.2024 | | Termin Soll | 12.02.2024 | Termin Ist | 06.02.2024 | | Aufwand Soll | 8 d | Aufwand Ist | 4 d | |
| Voraussetzungen | Keine notwenigen Abhaengigkeiten |
| Schnittstellen | Kunden-App Zubereitungsautomaten Kundenkonto |
| Risiko | Datenqualitaet ist wichtig |
| Leistungsbe- schreibung | Die Klasse stellt die Verbindung zwischen dem Kunden (Kunden-App) und dem Zubereitungsautomaten her. |
| Abnahmekriterien | Volle Funktionalitaet der Kommunikation. |
| AP-Ergebnisse | Code, Pseudocode, UML-Diagramm erstellt |
| Erforderliche Ressourcen | Praxis-Stunden GitHub  Trello |
| Bemerkungen |  |